Начальникам отделов образования администраций районов Санкт-Петербурга

О внедрении новой версии программного комплекса «Параграф: ДОУ 3.х».

В результате выполнения государственного контракта от 9 октября 2012 г. № 0172200006112000099/146076 между Комитетом по информатизации и связи (заказчик) и ГУП «Информационно-аналитический центр» (исполнитель) были проведены работы по модернизации программного комплекса «Параграф: ДОУ 3.х», включенного в подсистему «Параграф» в государственную информационную систему Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования» (далее – КАИС КРО).

Работы по внедрению модернизированного комплекса «Параграф: ДОУ 3.х» будет координировать ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования».

Прошу в срок до 01.09.2013 года обеспечить процедуры внедрения модернизированного комплекса «Параграф: ДОУ 3.х» в дошкольные образовательные учреждения и на районном уровне в соответствии с прилагаемым графиком.

Данные об ответственных за внедрение модернизированного комплекса «Параграф: ДОУ 3.х» в районе прошу передать в отдел развития образования гл. специалисту Губковой Н.В. по электронной почте до 10.05.2013.

Приложение: на 1 листе.

Первый заместитель председателя

Комитета по образованию Ю.В.Соляников

Приложение к письму

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**График внедрения модернизированного комплекса «Параграф: ДОУ 3.х»,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Дата окончания работ** | **Ответственный** |
|  | Назначение ответственных за внедрение в районах | 10.05.2013 | ОО АР |
|  | Передача рабочей версии «Параграф: ДОУ 3.х» в районы | До 13.05.2013 | РЦОКОиИТ |
|  | Обучение специалистов районов работе с «Параграф: ДОУ 3.х» | 13.05.2013 – 17.05.2013 | РЦОКОиИТ |
|  | Сбор баз данных текущей версии «Параграф: ДОУ» для централизованной конвертации | 20.05.2013 | структурные подразделения по информатизации районов при сопровождении РЦОКОиИТ |
|  | Конвертация данных из текущей версии в «Параграф: ДОУ 3.х» в структурных подразделениях по информатизации районов | До 28.06.2013 | структурные подразделения по информатизации районов при сопровождении РЦОКОиИТ |
|  | Установка «Параграф: ДОУ 3.х» с внесенными данными в ДОУ и выполнение операции перевода года | До 31.08.2013 | структурные подразделения по информатизации районов при сопровождении РЦОКОиИТ |